Приложение №1

к распоряжению от "30" сентября 2017 г. № 180

**План**

**проведения осеннего месячника по благоустройству**

**на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга**

**муниципальный округ Лиговка-Ямская**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес** | **Виды работ** | **Период производства работ** | **Наименование организации, осуществляющей работы** | **Ответственный** |
|  | Миргородская ул.  д. 10 - 12 | уборка мусора на территории детской площадки и зеленых насаждений общего пользования местного значения | 21.10.2017 | сотрудники местной Администрации Муниципального образования  Лиговка-Ямская | А.В.Алексахин |
|  | Харьковская ул., д. 6/1 | уборка мусора на дворовой территории | 21.10.2017 | сотрудники местной Администрации Муниципального образования  Лиговка-Ямская | А.В.Алексахин |
|  | Днепропетровская ул.,  д. 43 | уборка мусора на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения | 21.10.2017 | Муниципальное бюджетное учреждение по оказанию муниципальных услуг  "Лиговка-Ямская" | А.В.Алексахин |
|  | территория Муниципального образования  Лиговка-Ямская | обследование и выполнение работ по ремонту детского игрового оборудования; уборка детских площадок | 01.10.2017 -  31.10.2017 | Муниципальное бюджетное учреждение по оказанию муниципальных услуг  "Лиговка-Ямская" | А.В.Алексахин |
|  | территория Муниципального образования  Лиговка-Ямская | мониторинг технического состояния малых архитектурных форм и газонных ограждений | 01.10.2017 -31.10.2017 | Муниципальное бюджетное учреждение по оказанию муниципальных услуг  "Лиговка-Ямская" | А.В.Алексахин |
|  | территория Муниципального образования  Лиговка-Ямская | осмотр состояния деревьев и кустарников; уборка территории зеленых насаждений общего пользования местного значения | 01.10.2017 31.10.2017 | Муниципальное бюджетное учреждение по оказанию муниципальных услуг  "Лиговка-Ямская" | А.В.Алексахин |
|  | территория Муниципального образования  Лиговка-Ямская | обследование территории и еженедельное составление отчетов по  1. выявленным адресам расположения разукомплектованных транспортных средств;  2. фактам нарушения правил санитарного содержания контейнерных площадок;  3. местам образования несанкционированных свалок  4. наличию граффити на стенах зданий и сооружений | 01.10.2017 -  31.10.2017 | Местная Администрация Муниципального образования Лиговка-Ямская,  Муниципальное бюджетное учреждение по оказанию муниципальных услуг  "Лиговка-Ямская" | И.Ф.Кувайцев  А.В.Алексахин |