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	Приложение 8 

к Постановлению местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская от 29.12.2023 года № 15 «Об утверждении муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2024 год и плановые периоды 2025-2026 годов»




МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2024 ГОД  
И ПЛАНОВЫЕ ПЕРИОДЫ 2025-2026 ГОДОВ
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

«Формирование комфортной городской среды»

во исполнение вопроса местного значения:

«Осуществление благоустройства территории муниципального образования»

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
	Наименование муниципальной программы
	«Благоустройство территории Муниципального образования» «Формирование комфортной городской среды» (далее - программа)

	Ответственный исполнитель программы
	- Местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

	Участники реализации программы
	- Местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (далее – местная Администрация);

 - Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская» (далее – МКУ «Лиговка-Ямская»);

- Организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в сфере благоустройства, привлеченные в установленном порядке 

	Цель программы
	- создание условий для повышения уровня комфортности проживания, в том числе грамотное функциональное зонирование территорий, решение вопросов озеленения, размещение малых архитектурных форм, контейнерных площадок, проведение ремонта покрытия дворовых территорий, а также сохранение внешнего облика исторической части Санкт-Петербурга

	Задачи программы
	- обеспечение развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию округа комфортной для проживания населения;

- формирование объектов благоустройства для достижения нового эстетического уровня внешнего облика округа;

- благоустройство и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального образования Лиговка-Ямская для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения округа; 

- проведение санитарной прочистки, вырубки аварийных деревьев и проведению компенсационного озеленения на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения в границах территории Муниципального образования Лиговка-Ямская;

 - реализация пожеланий жителей в благоустройстве придомовых территорий, вовлечение граждан в самостоятельное участие в благоустройстве окружающего пространства

	Целевая аудитория
	Жители Муниципального образования Лиговка-Ямская

	Целевые индикаторы и показатели программы
	1. Количество выполненных местной Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская мероприятий программы по отношению к запланированному количеству  

2. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального округа, в расчете на одного жителя Муниципального образования Лиговка-Ямская


	Сроки реализации программы
	2024 – 2026 гг.

	Ресурсное обеспечение программы
	- источник финансирования: местный бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 
- объем финансирования: - 29 190,00 тыс. руб.:
-2024 год – 10 000,00 тыс. руб.

-2025 год – 10 190,00 тыс. руб.

-2026 год – 9 000,00 тыс. руб.

	Нормативное правовое обеспечение программы
	- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий» (Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 972/пр);

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

- Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»;

- Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;

- Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016г. № 961 «О правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления правительства СПб»;
- Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;

- Постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 12.07.2013 № 111 «Об утверждении перечня территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»;

- Постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 17.08.2015 № 98 «Об утверждении Положений по вопросам местного значения"

- Распоряжение местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 11.12.2014 № 187 «Об утверждении Регламента выполнения работ по обслуживанию территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения Муниципального образования Лиговка-Ямская»;

- Распоряжение местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 11.12.2014 № 188 «Об утверждении Регламента выполнения работ по содержанию оборудования детских игровых площадок».

	Ожидаемые результаты реализации программы
	-развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды проживания;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий;

- развитие активного отдыха жителей, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан в благоустройстве;

- повышение уровня эстетки округа


В соответствии с п.п. 9 п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» к вопросам местного значения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на основании территориальных и экономических особенностей муниципальных образований относится осуществление благоустройства территории Муниципального образования, включающее:

организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:

организация разработки проектной документации по благоустройству внутриквартальных территорий;

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;

осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:

организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования;

участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах;

1. Характеристика области реализации программы

Внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская занимает земельный участок площадью 309 га. На территории Муниципального образования насчитывается более 179 многоквартирных домов и 157 дворов. 

Комфортность проживания наряду с прочим определяется и уровнем благоустройства дворовых территорий: организация озеленения, устройство газонов и цветников, обустройство детских и спортивных площадок, их надлежащее содержание, комплектация дворов малыми архитектурными формами, благоустройство мест сбора мусора, своевременный ремонт дорожных покрытий внутриквартальных территорий и проездов. 

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является одной из значимых целей, осуществляемых в пределах жилых территорий органами местного самоуправления.

По итогам инвентаризации (Закон Санкт-Петербурга от 08.10.2007 N 430-85 "О зеленых насаждениях общего пользования" (принят ЗС СПб 19.09.2007)) по состоянию на 01.10.2020 площадь территории зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального образования Лиговка-Ямская составляет 15 009 кв. м (26 участков). Анализ обеспеченности дворов элементами благоустройства показывает, что уровень их комфортности не в достаточной мере отвечает современным характеристикам дворовых пространств. Ежегодно возникает потребность в ремонте существующих объектов благоустройства, связанная с естественным износом, потребность в замене морально устаревшего оборудования современным. Следует отметить наличие проблем в части технического содержания и учета зеленых насаждений.

Газоны территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения находятся в удовлетворительное состояние. Газонные ограждения по нескольким адресам находятся в неудовлетворительном состоянии или отсутствую. Принято решение заменить их и установить новые.

Учитывая изложенное, в течение 2022 года необходимо продолжить работы по озеленению территории зеленых насаждений общего пользования местного значения и установке газонных ограждений в едином стиле.

Закупка и установка детского игрового оборудования, газонных ограждений, садовой мебели, урн для мусора, работы по озеленению совершенствуют качество отдыха населения, а также повышают уровень благоустройства и улучшают внешний облик округа.

2. Цели и задачи программы

Цель программы: создание условий для повышения уровня комфортности проживания, в том числе грамотное функциональное зонирование территорий, решение вопросов озеленения, размещение малых архитектурных форм, контейнерных площадок, проведение ремонта покрытия дворовых территорий, а также сохранение внешнего облика исторической части Санкт-Петербурга.

Задачи программы:

- обеспечение развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию округа комфортной для проживания населения;

- формирование объектов благоустройства для достижения нового эстетического уровня внешнего облика округа;

- благоустройство и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального образования Лиговка-Ямская для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения округа; 

- проведение компенсационного озеленения на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения в границах территории Муниципального образования Лиговка-Ямская;

- реализация пожеланий жителей в благоустройстве придомовых территорий, вовлечение граждан в самостоятельное участие в благоустройстве окружающего пространства.

3. Перечень мероприятий программы

В результате реализации программы «Благоустройство территории Муниципального образования» будет достигнуто обеспечение более благоприятных условий для жизнедеятельности населения округа:
	№ п/п
	Наименование и содержание мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок исполнения (квартал)
	Объем финансирования (руб.)
	Количественный показатель

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	

	1
	БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
	2 690 000,00
	1 500 000,00
	1 000 000,00
	дворовая территория

	1.1
	Разработка проектов на благоустройство
	Местная Администрация
	1-2 квартал
	2 690 000,00
	1 500 000,00
	1 000 000,00
	 

	2.
	РЕМОНТ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
	700 000,00
	1 500 000,00
	1 000 000,00
	м2

	2.1
	Выполнение работ по ремонту и замене оборудования площадок (адресный перечень по результатам обследования)
	Местная Администрация
	2-4 квартал
	700 000,00
	1 500 000,00
	1 000 000,00
	 

	3.
	ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА НА ДВОРОВЫХ И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ (ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ)
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	 м.п. 

	3.1.
	Ямочный ремонт (адресный перечень по выявленным дефектам и аварийности )
	Местная Администрация; МКУ
	2-4 квартал
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	 

	4
	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КОМПЕНСАЦИОННОМУ ОЗЕЛЕНЕНИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМУ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
	4 580 000,00
	4 950 000,00
	4 840 000,00
	 -

	4.1
	Компенсационное озеленение деревьев и кустарников
	МКУ
	3-4 квартал
	20 000,00
	40 000,00
	30 000,00
	 

	4.2
	Текущее содержание территории ЗНОП
	МКУ
	1-4 квартал
	3 300 000,00
	3 300 000,00
	3 300 000,00
	16369,79 м2

	4.3
	Посадка цветов в вазоны, уход и полив 
	МКУ
	2-4 квартал
	500 000,00
	500 000,00
	500 000,00
	5000 шт.

	4.4
	Стрижка живых изгородей, вырезка сухостоя и порослей
	МКУ
	4 квартал
	750 000,00
	1 100 000,00
	1 000 000,00
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Санитарная обрезка деревьев и кустарников
	МКУ
	4 квартал
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	

	4.6
	Обследование зеленых насаждений, произрастающих на озелененных территориях округа
	МКУ
	3 квартал
	0,00
	0,00
	0,00
	по обращениям, услуга по заявке в Комитет по благоустройству СПб предоставляется бесплатно

	4.7
	Уход за деревьями и кустарниками (обработка и подкормка)
	МКУ
	1 квартал
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	 

	5
	УСТАНОВКА МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ, УЛИЧНОЙ МЕБЕЛИ И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА
	150 000,00
	200 000,00
	180 000,00
	шт.

	5.1
	Установка малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 
	Местная Администрация
	2-4 квартал
	150 000,00
	200 000,00
	180 000,00
	 

	6
	ОСМОТР И РЕМОНТ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
	100 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	услуга

	6.1
	Содержание и ремонт игрового, спортивного оборудования и уличной мебели (МАФ). Ежегодный осмотр детского и спортивного оборудования, расположенных на дворовых территориях округа
	МКУ
	2 квартал
	100 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	1

	7
	ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ
	80 000,00
	100 000,00
	80 000,00
	услуга

	7.1
	Услуги по техническому надзору за скрытыми работами на объектах благоустройства (1,07%)
	МКУ
	2-4 квартал
	80 000,00
	100 000,00
	80 000,00
	1

	8
	ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА К ПРАЗДНИЧНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ
	200 000,00
	240 000,00
	200 000,00
	услуга

	8.1
	Оформление округа к празднованию Нового года и Рождества, демонтаж новогоднего праздничного оборудования, в т.ч. погрузо- разгрузочные работы
	Местная Администрация
	4 квартал
1 квартал
	200 000,00
	240 000,00
	200 000,00
	1

	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
	 
	 
	10 000 000,00
	10 190 000,00
	9 000 
000,00
	 


Формирование Адресного перечня основных мероприятий (Приложение к настоящей программе) обусловлено выявленными потребностями в ремонте или замене поврежденного дорожного покрытия; благоустройстве территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения с установкой газонных ограждений оригинального типа; поддержании детского игрового оборудования в безопасном состоянии, дооснащении дворовых территорий малыми архитектурными формами; придании площадкам для сбора мусора эстетически привлекательной формы; проведении компенсационного озеленения на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального образования; а также обращениями жителей по улучшению внешнего облика территории муниципального округа.  

Стоимость каждого мероприятия может быть скорректирована на основании согласованной в установленном порядке сметной документации.

4. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, обладающих всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных мероприятий. Подрядчики определяются в порядке, установленном Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Мероприятия по уборке и санитарной очистке территории зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального образования, в том числе детских игровых площадок, осуществляется силами сторонней организации. Определение подрядчиков на выполнение работ уборке, содержанию и ремонту малых архитектурных форм и элементов благоустройства, устройству и содержанию цветников и цветочных вазонов, содержанию деревьев и кустарников осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Часть функций может быть передана Муниципальному казенному учреждению «Лиговка-Ямская».

Общее руководство реализацией программы осуществляет Заместитель Главы местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская.
5. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы

По итогам реализации программы ожидается:

-  развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды проживания;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий;

- развитие активного отдыха жителей, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан в благоустройстве;

- повышение уровня эстетки округа.

Оценка эффективности программы и контроль за ходом ее реализации производится на основании порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ внутригородского Муниципального образования Санкт – Петербурга муниципальный округ Лиговка - Ямская, утвержденного постановлением местной Администрации от 29.12.2023 № 14 «Об утверждении порядка разработки, реализации, оценке эффективности  муниципальных программ внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская и отмене распоряжений местной Администрации от 13.10.2015г. №165, от 27.11.2019г. №199».
Целевые показатели для оценки эффективности:
1. Количество выполненных местной Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская мероприятий по отношению к запланированному количеству. Универсальный критерий К1 - степень выполнения программных мероприятий (%). Предполагается, что исполнение плана программных мероприятий ежегодно должно составлять не менее 90 %. 

2.  Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального округа, в расчете на одного жителя муниципального образования Лиговка-Ямская.

	Формулировка критерия
	Значение весового коэффициента
	Градация
	Балльная оценка

	Выполнение программных мероприятий
	0,9
	Выполнение плана программных мероприятий осуществлено в полном объеме
	10

	
	
	План программных мероприятий выполнен (в %) не менее чем на 90%, но не в полном объеме
	8

	
	
	План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70%, но не более чем на 90%
	6

	
	
	План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50%, но не более чем на 70%
	4

	
	
	Фактическое выполнение плана программных мероприятий составляет от 30 до 50%
	2

	
	
	План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30%
	1

	Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального округа, в расчете на одного жителя муниципального образования Лиговка-Ямская
	0,1
	Не менее 600 рублей на одного жителя
	10

	
	
	Не менее 500 рублей на одного жителя
	8

	
	
	Не менее 400 рублей на одного жителя
	6

	
	
	Не менее 300 рублей на одного жителя
	4

	
	
	Не менее 200 рублей на одного жителя
	2

	
	
	Не менее 100 рублей на одного жителя
	1


5.1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы
	№ п/п
	Показатели отчетности
	Ед.

измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	1
	Количество выполненных мероприятий по отношению к запланированному количеству
	(%)


	100%
	100%
	100%
	100%

	2
	Удельный вес населения, принявшего участие в мероприятиях муниципального образования
	(%)


	80%
	90%
	90%
	90%

	3
	Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде 
	руб.
	8740

000,00
	10 000 000,00
	10 190 000,00
	9 000 000,00


6. Мониторинг и контроль реализации программы

6.1. Мониторинг реализации программы осуществляется в 1 полугодии методом опроса жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская. Анализ обращений граждан по вопросам благоустройства.

6.2. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы
	Формы контроля
	Периодичность
	Ответственный исполнитель осуществляющего контроль

	1. Контроль в форме выездной проверки 
	- по основным мероприятиям: организация приемки и проведения экспертизы выполненных работ 

- мероприятий, выполняемых за счет средств субсидии, в соответствии с планом - графиком выездных проверок, но не реже одного раза в полугодие;

- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб)
	Заместитель Главы местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская, Главный специалист по благоустройству местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская, Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».

	2. Контроль в форме камеральной проверки отчетности
	по мере поступления отчетности о выполнении основных мероприятий и муниципального задания
	финансовый орган местной Администрации


Врио главы местной Администрации

______________________

П. Б. Созинов

